**Họ tên: Nguyễn Khánh Toàn**

**Lớp: LA18\_PM**

**Working Report** 04/09/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | ProjectLA18\_PM | 2 | -Đọc hiểu các quy định trong lớp học | 1 | 04/09/2017 | 100% | N |  |  |  |
| 2 | ProjectLA18\_PM | 4 | -Đọc theo tài liệu hướng dẫn sử dụng tool SVN  -Thực hành theo slide cuối của tài liệu  -Làm bài test lý thuyết SVN | 3 | 04/09/2017 | 100% | N |  |  |  |