**Họ tên: Phạm Thị Thanh hằng**

**Lớp: LA18PM**

**Working Report** 19/09/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Project\_LA18PM | 19 | Đọc và hiểu theo tài liệu Design.ppt  Viết lại mô tả của file Software Architecture Document.doc, chức năng ListUser ra 1 file ListUserFolow.doc | 2h30 | 19/09/2017 | 100% | N |  |  |  |