**Họ tên: Phạm Thị Thanh Hằng**

**Lớp: LA18\_PM**

**Working Report** 29/09/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Project LA18\_PM | 29 | - Viết test case FTC cho bài tập 2 theo file Bài tập viết test case.doc | 2 | 29/09/2017 | 100% | N |  |  |  |
| 2 | Project LA18\_PM | 30 | - Nghe review và sửa theo review FTC cho bài 2 | 1 | 29/09/2017 | 100% | N |  |  |  |
| 3 | Project LA18\_PM | 31 | Thực hiện test chương trình của 2 bài tập java core theo test case đã viết. | 0 | 29/09/2017 | 100% | Y | Review và sửa FTC\_Bai2 mất nhiều thời gian | Ngày 2/10 làm | 2/10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |