**Họ tên: Phạm Thị Thu Nga**

**Lớp: LA18\_PM**

**Working Report** 07/09/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Project LA18\_PM | 8 | Đọc tài liệu về HTML – tag – Table - Frame.ppt  Nghe giảng về HTML – tag – Table - Frame  Thực hành theo các ví dụ trong slide | 2h45p | 07/09/2017 | 85% | Y | Cty nghỉ sớm 4h15 | Về nhà hoàn thành công việc còn lại. | 08/09/2017 |