**Họ tên: Phùng Văn Thắng**

**Lớp: LA18\_PM**

**Working Report** 05/09/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Project LA18\_PM | 5 | Đọc tài liệu IDE.ppt  Nghe giảng về IDE  Tự download bộ cài Eclipse bản mới nhất trên mạng rồi cài đặt, JDK cài bản 1.8 | 2 | 05/09/2017 | 100% | N |  |  |  |
| 2 | Project LA18\_PM | 6 | Đọc hiểu các convention trong file Coding Convention\_Basic.xls  Làm bài tập coding convention | 2 | 05/09/2017 | 100% | N |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |